安徽三联学院十里庙地块医养结合康养机构项目

方案及施工图设计

招
标
文
件
招 标 人：安徽三联学院
二〇二六年五月
目    录
1第一章 招标公告


3第二章 投标人须知


4附件：




第一章 招标公告
安徽三联学院十里庙地块医养结合康养机构项目方案及施工图设计招标，特邀请合格投标人（以下简称投标人）前来参加投标。
一、招标简述

1.工程名称：安徽三联学院十里庙地块医养结合康养机构项目方案及施工图设计
2.招标人：安徽三联学院
二、项目概况

1.工程地点：合肥市蜀山区环湖东路45号（安徽三联学院十里庙地块）

2.工程概况：项目规划占地面积约22亩、建筑面积约21000平方米，拟投资建设集医疗护理、康复保健、生活照料、精神慰藉于一体的医养结合康养设施，打造契合现代康养发展趋势，集标准化专业服务与人性化适老关怀于一体的特色康养机构。

3.招标内容：本次招标内容包括但不限于：前期概念性方案设计、总图布局、规划方案设计、施工图设计（含人防）、外电设计、海绵城市、景观方案及施工图设计、幕墙设计、基坑支护、精装修设计、绿建、方案及施工图阶段日照分析、室外总体等设计内容。

4.资金来源：自筹。
三、投标人资格要求

1.投标人资质要求同时具备下列条件：
（1）依法成立并有效存续的境内企业法人；
（2）投标人须具备工程设计综合甲级资质、建筑行业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质三者之一。
2.投标人业绩要求：2020年5月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有合同建筑面积不少于2.5万平方米的医养结合康养项目（养老院、护理院等）建筑设计业绩。
3.项目负责人资格要求：具有建筑专业工程师及以上职称、注册一级建筑师。
4.不接受联合体投标。
5.投标人有下列情形之一，不予参与投标：
（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理有行贿犯罪行为的；
（3）投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的；
（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
四、对投标书的要求
标书主要内容包括报价及相关服务承诺等。
五、报名请携带以下资料（原件或复印件加盖公章）

1.法人授权委托书、法人身份证、授权委托人身份证；
2.企业法人营业执照副本、资质证书、开户许可证；
3.投标人认为需要提供的其他资料。
上述所有资料复印件均须加盖公司公章并装订成册。
六、中标后不得转包。

七、报名时间及投标截止时间

1.报名时间：2026年 5 月 29 日- 6 月 4 日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00），同时进行资格初审。
2.投标截止时间：2026年 6 月 10 日14:30。
3.开标时间：2026年 6 月 10 日14:30。
4.报名及标书送达地点：安徽三联学院竹稞楼一楼会议室。

八： 联 系 人：胡老师

联系电话：0551-63830728

第二章 投标人须知
	序号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	安徽三联学院十里庙地块医养结合康养机构项目方案及施工图设计

	2
	工程地点
	合肥市蜀山区环湖东路45号（安徽三联学院十里庙地块）

	3
	招标范围
	本次招标内容包括但不限于：前期概念性方案设计、总图布局、规划方案设计、施工图设计（含人防）、外电设计、海绵城市、景观方案及施工图设计、幕墙设计、基坑支护、精装修设计、绿建、方案及施工图阶段日照分析、室外总体等设计内容。

	4
	期限
	业主通知后15个工作日完成概念性方案设计；业主通知后10个工作日完成方案设计；业主通知后40个工作日完成单体施工图设计。

	5
	资金来源
	自 筹

	6
	投标人资质等级要求
	按招标公告要求

	7
	资格审查方式
	资格预审

	8
	报价方式
	分项报价

	9
	踏勘现场
	业主单位组织集中现场考察 

	10
	投标文件份数    （要求）
	投标文件正本1份，副本2份。

	11
	投标文件提交地点及截止时间
	收 件 人：安徽三联学院 （竹稞楼一楼）       

地    点：合安路47号

截止时间：2026年6月10日14:30

	12
	开  标
	开标时间：2026年6月10日14:30

	13
	评标方法及标准
	议标（合理低价中标）

	14
	投标要求
	投标人根据自身的实力及现场实际情况，量力编制投标文件。

	15
	投标保证金
	无

	16
	付款方式
	1.全部方案规划设计完成且审批通过后，按实际方案设计面积支付设计费的70%；工程竣工验收合格后，付至合同最终结算总价的100%。
2.施工图按建筑单体作为结算单元，各建筑单体施工图设计完成并通过审查后，支付至该单体对应设计费的70%；剩余设计款待整体工程竣工验收合格后30日内一次性付清。其余各分项工作全部完成、成果提交并审核通过后，按实际完成工作量据实结算支付。


附件：

投标报价汇总表格式

	项目名称
	安徽三联学院十里庙地块医养结合康养机构项目

方案及施工图设计

	投标人名称
	

	投标报价
	总价：（大写）                 （¥           ） 

	
	前期概念性方案设计
	

	
	总图布局及规划方案设计
	

	
	施工图设计
	

	
	人防设计
	

	
	外电设计
	

	
	海绵城市设计
	

	
	景观方案设计
	

	
	景观施工图设计
	

	
	幕墙设计
	

	
	基坑支护
	

	
	精装修设计
	

	
	绿建设计
	

	
	日照分析（方案阶段）
	

	
	日照分析（施工图阶段）
	

	
	室外总体设计
	

	工  期
	

	优惠条件
	

	备  注
	


地  址：                                邮编 ：                        
电  话：                                传真：                         
投标人：               (单位全称、盖章)                                
投标人代表：           (代表人盖章、签字)                                 
日  期：       年      月     日
备注：1、投标价格为本次招标范围内所有工程内容的报价总和。
29

