**安徽三联学院新建紫云路人行天桥项目勘察及设计**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招 标 人：安徽三联学院**

**二〇二五年八月**

目 录

1. **招标公告**
2. **投标人须知**

**附件一：投标报价汇总表格式**

#### 招标公告

安徽三联学院现对新建紫云路人行天桥项目勘察及设计进行招标，特邀请合格投标人（以下简称投标人）前来参加投标。

**一、招标简述**

1.工程名称：安徽三联学院新建紫云路人行天桥项目

2.招标人：安徽三联学院

**二、项目概况**

1.工程地点：紫云路-安徽三联学院路段

2.本次招标范围：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设计阶段 | 工作内容 |
| 1 | 初步方案阶段（扩建、新建两版方案） | 前期分析（项目建议书等）、初步方案设计（包括但不限于景观设计、海绵城市（如有）、排水、交通组织方案分析、城市风貌分析等） |
| 2 | 深化设计阶段 | 紫云路和校园内勘察（含物探） |
| 施工图设计 |

3.资金来源：自筹

**三、投标人资格要求**

1. 投标人资质要求同时具备下列条件：

（1）依法成立并有效存续的境内企业法人；

（2）①勘察：具备岩土工程勘察专业乙级及以上勘察资质或工程勘察综合资质；

②设计：具有市政行业(桥梁工程)设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。

2.投标人业绩要求：近5年具有城市天桥等市政工程勘察、设计业绩。

3.项目负责人资格要求：具有二级及以上注册结构设计工程师及以上执业资质。

4.接受联合体投标（牵头单位为设计单位）。

5.投标人具有下列情形之一，不得参与投标：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

**四、对投标书的要求**

1.标书主要内容：报价及相关服务承诺等；企业简介，企业相关资质证书；经年审合格的营业执照副本复印件；法定代表人授权书、法人身份证（复印件加盖公章）、被授权人身份证、投标人简介等资料；

2.投标人认为需要提供的业绩合同；

3.投标人在投标文件中须按照要求将各类证书复印件（需加盖公章）装订成册。未按要求提交相关资料的标书，审查不予通过，视为废标。

**五、中标后不得转包**

**六、招标文件的获取**

1.2025年8月18日-投标截止，自行在安徽三联学院网站招标公告页下载。

2.投标截止时间：2025年8月25日10：00时。

3.开标时间：2025年8月25日10：00时。

4.报名及标书送达地点：纸质标书密封后于2025年8月25日上午10：00时前送达安徽三联学院竹稞楼一楼（合安路47号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.联系人：章老师 胡老师 联系电话： 0551-63830728

**第二章 投标人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 工程名称 | 安徽三联学院新建紫云路人行天桥项目 |
| 2 | 工程地点 | 紫云路-安徽三联学院路段 |
| 3 | 招标范围 | 1、初步方案阶段（扩建、新建两版方案）：前期分析（项目建议书等）、初步方案设计（包括但不限于景观设计、海绵城市（如有）、排水、交通组织方案分析、城市风貌分析等）。2、深化设计阶段：紫云路和校园内勘察（含物探）、施工图设计 |
| 4 | 期限 | 签订合同后15个日历日内完成项目建议书、项目方案设计；方案设计审查通过后20个日历日完成施工图设计及审图（含勘察、物探等）。 |
| 5 | 资金来源 | 自 筹 |
| 6 | 投标人资质等级要求 | 按招标公告要求 |
| 7 | 工程报价方式 | 投标总价（含施工图审图费） |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织集中现场考察 |
| 9 | 投标文件份数 （要求） | 投标文件正本壹份，副本壹份，电子版投标文件壹份（U盘） |
| 10 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收 件 人：安徽三联学院竹稞楼一楼工程服务事业部  地 点：合安路47号  截止时间：2025 年8月25日10:00时 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2025年8月25日10:00时 |
| 12 | 评标方法及标准 | 议标（综合评议、合理低价中标） |
| 13 | 投标要求 | 投标人根据自身的实力及现场实际情况，量力编制投标文件。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金10000元（开标前汇入：安徽三联学院 开户行：中国银行合肥经济技术开发区支行 账号：184201139156），未中标的，定标后十日内无息退还，中标单位投标保证金转为履约保证金，验收合格后无息退还。**开标前投标保证金未到账的视为自动放弃投标，不参与评标。**  **接受投标保函。** |
| 15 | 付款方式 | 完成全部施工图设计并审图合格后付设计费的70 %；工程竣工验收合格后付至合同最终价的100%。 |
| 16 | 招标人 | 名 称：安徽三联学院  联系人：章老师 胡老师  电 话：0551-63830728 |

**投标报价汇总表格式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **安徽三联学院紫云路新建人行天桥项目** | |
| **投标人名称** |  | |
| **投标报价** | **总价小写： 总价大写：** | |
| **1.初步方案设计** | **金额：** |
| **2.勘察（含物探）** | **金额：** |
| **3.施工图设计（含审图费用）** | **金额：** |
| **工 期** |  | |
| **优惠条件** |  | |
| **备 注** |  | |

地 址： 邮编 ：

电 话： 传真：

投标人： (单位全称、盖章)

投标人代表： (代表人盖章、签字)

日 期： 年 月 日

**备注：1、投标价格为本次招标范围所有工程内容的报价总和。**